Compte-rendu

MelonDoc

Compte-rendu des réunions

Membres Présent

* Pierrick Libert
* Julien Singler
* Alexandre Minette
* Yannis Berrouag
* Alexis Gahon
* Hugo Meloni

la reunion du 20/09/11

Lors de cette réunion, nous avons déterminé les technologies qui seront utilisées pour la réalisation de ce projet. Ces technologies sont :

* Subversion (SVN)
* Collabtive (Gestion de projet)
* Google Doc (Partage de documents)
* Serveur de DEV
* Serveur de TEST
* Serveur de PROD
* MySQL (Base de Données)
* CSI Merise
* UML

Nous avons également décidé de reprendre les bases du Framework PHP de Julien pour le projet.

Les différents postes au sein du groupe ont été distribués :

* Chef de projet : Meloni Hugo
* Chef Technique : Singler Julien
* Suivi de projet : Libert Pierrick
* Secrétaire : Gahon Alexis

Taches

D’ici la fin de la semaine prochaine :

* Mise en place du serveur.
* Conception du Framework.

Membres Présent

* Pierrick Libert
* Julien Singler
* Alexandre Minette
* Hugo Meloni

la réunion du 04/10/11

Durant la réunion, nous avons fait un rapide tour du framework de Julien afin d’expliquer les tenants et les aboutissants de celui-ci. De plus, nous avons parlé des différentes possibilités que nous avons pour faire connaître le site (référencement, …).

Pour finir, nous avons débattus sur le fait que la mise en place du serveur a été faite et la conception du framework est en cours.

Tâches

Framework Php :

* Bibliothèque d’email.
* Bibliothèque d’image.
* Bibliothèque d’users.

Framework Javascript.

Mise en place du svn, du collabtive et du Gantt.

Membres Présent

* Pierrick Libert
* Julien Singler
* Alexandre Minette
* Yannis Berrouag
* Alexis Gahon
* Hugo Meloni

la réunion du 18/10/11

Pendant cette réunion, nous nous sommes répartis différentes tâches et nous avons fait le point sur les précédentes, que nous avions à réaliser. Nous avons abandonné la mise en place d’un mantis et nous avons utilisé un collabtive.

Nous nous sommes également fixés certains objectifs tels que la mise en place de réunion bimensuel, de créer un maximum de communication au sein du groupe et tenir au mieux les dealines de nos différentes tâches. Le Gantt a été mis en place.

Taches

Alexis : début du framework Javascript.

Julien : Amélioration du framework PHP et commencement du site.

Hugo : création de template LateX et compréhension des différents mécanismes LateX.

Alexandre et Pierrick : mise en place d’un drag and drop sur l’éditeur et commencement du parseur Javascript de l’éditeur.

Yannis : Commencement du forum.

Membres Présent

* Pierrick Libert
* Alexandre Minette
* Yannis Berrouag
* Alexis Gahon
* Hugo Meloni

la réunion du 01/11/11

Cette réunion nous a permis de discuter des compréhensions qu’ils pouvaient y avoir en ce qui concerne le design, les objectifs du framework Javascript, les templates LateX, … Mais également sur le fait de se mettre d’accord sur le fait qu’il fallait que nous fassions un maximum de documentation pour le projet.

C’est ainsi que les différents framework pourraient être plus facile à prendre en main et à comprendre. De plus, c’est à partir de cette date que nous avons commencé à coder sérieusement après avoir étudié et envisagé un maximum de possibilités autour du site et de la base de données.

Taches

Alexis : framework Javascript + documentation sur celui-ci.

Julien : Amélioration du framework PHP et commencement du site + documentation sur le framework.

Hugo : création de template LateX et compréhension des différents mécanismes LateX.

Alexandre et Pierrick : mise en place d’un drag and drop sur l’éditeur et commencement du parseur Javascript de l’éditeur.

Yannis : Forum.

Membres Présent

* Pierrick Libert
* Julien Singler
* Alexandre Minette
* Yannis Berrouag
* Alexis Gahon
* Hugo Meloni

la réunion du 15/11/11

Suite à la mise en place de différentes parties tels que le drag and drop sur l’éditeur, une partie de l’accueil du site, une partie du framework JS et une partie du forum. Nous pouvons commencer à remplir le site avec quelques éléments clés et également se fixer une date de finition pour les fonctionnalités principales du site et de l’éditeur.

Nous avons aussi débattu de la portabilité pour Internet Explorer. Nous nous sommes mis d’accord pour une portabilité jusqu’à IE 8 car nous allons utiliser des technologies tels que le HTML5 et le CSS3.

Taches

Alexis : framework Javascript + documentation sur celui-ci.

Julien : Amélioration du framework PHP et connexion sur le site.

Hugo : création de template LateX et portabilité IE 8.

Alexandre : Mise en place des éléments éditables en drag and drop.

Pierrick : Parseur JS pour tout ce qui concerne la mise en gras, souligné, italique, …

Yannis : Forum.

Membres Présent

* Pierrick Libert
* Julien Singler
* Alexandre Minette
* Yannis Berrouag
* Alexis Gahon
* Hugo Meloni

la réunion du 29/11/11

L’objectif de cette réunion est de faire le point sur les deux derniers mois de travail qui ont déjà été réalisés. Des nouvelles tâches ont été ajoutées par les membres du groupe (création d’auto d’aperçu des documents) et d’autres tâches ont été terminées.

Ce qui est ressorti de cette réunion c’est que nous sommes à peu près dans les temps en ce qui concerne notre Gantt et nos espérances.

Taches

Alexis : framework Javascript + documentation sur celui-ci.

Julien : Amélioration du framework PHP et gestion des utilisateurs.

Hugo : création de template LateX et portabilité IE 8.

Alexandre : Mise en place des éléments éditables en drag and drop.

Pierrick : Parseur JS pour tout ce qui concerne la mise en gras, souligné, italique, …

Yannis : Forum.

Membres Présent

* Pierrick Libert
* Julien Singler
* Alexandre Minette
* Yannis Berrouag
* Alexis Gahon
* Hugo Meloni

la réunion du 13/12/11

Durant cette réunion nous avons abordé différents points importants pour le projet libre. En effet, nous avons vu ensemble l’avancement du projet, nous avons fait évoluer ensemble le Gantt et nous avons commencé à donner des idées en ce qui concerne le CSS du site. Nous avons émis la possibilité d’utiliser bootstrap comme support CSS.

De plus, nous nous sommes mis d’accord sur le fait que la charge de travail actuelle ne nous permet plus de nous investir autant que nous le voudrions sur le projet.

Taches

Alexis : framework Javascript + documentation sur celui-ci.

Julien : Amélioration du framework PHP et ajout des templates.

Hugo : création de template LateX et portabilité IE 8.

Alexandre : Mise en place des éléments éditables en drag and drop.

Pierrick : Parseur Js pour tout ce qui concerne la mise en gras, souligné, italique, …

Yannis : Forum.

Membres Présent

* Pierrick Libert
* Julien Singler
* Alexandre Minette
* Yannis Berrouag
* Hugo Meloni

la réunion du 27/12/11

Cette réunion se déroula via Skype. Le projet libre est toujours au ralenti à cause de nos différents projets. Cependant des mesures ont été prises. Mise en place d’un jour obligatoire de travail commun, le mardi de chaque semaine.

Finition des parties précédentes c’est-à-dire le framework JS, les blocs de style pour l’éditeur, le viewer d’images, … De manière plus générale, le site prend forme et l’éditeur est plutôt en bonne voie.

Taches

Alexis : framework Javascript + documentation sur celui-ci + porta IE 8 CSS.

Julien : Amélioration du framework PHP et ajout des templates + inscription.

Hugo : création de template LateX et portabilité IE 8.

Alexandre : Mise en place des éléments éditables en drag and drop.

Pierrick : Parseur Js pour tout ce qui concerne la mise en gras, souligné, italique, … et aide à Julien.

Yannis : Forum.

Membres Présent

* Pierrick Libert
* Julien Singler
* Alexandre Minette
* Yannis Berrouag
* Alexis Gahon

la réunion du 10/01/12

Lors de cette réunion, nous nous sommes mis d’accord pour reprendre activement le développement du projet. Nous avons étudié les différentes possibilités pour référencer efficacement notre site. Nous avons prévu d’acheter un nom de domaine, de faire de la publicité sur Facebook, …

Nous avons également commencé à chercher un logo afin de décliner différents templates graphiques par rapport à celui-ci. Alexis en a profité pour faire une petite formation de son framework JavaScript pour que nous puissions l’utiliser au mieux de ses capacités. Hugo nous a montré les différents templates LateX qu’il avait commencé à réaliser pour que nous choisissions ceux qui nous plaisaient le plus.

Taches

Alexis : framework JS + mise en place du CSS + porta IE 8 CSS.

Julien : Amélioration du framework PHP et finalisation de la page d’accueil.

Hugo : création de template LateX et portabilité IE 8.

Alexandre : Amélioration de l’éditeur + contenu de l’éditeur vers de l’XML.

Pierrick : Parseur Js pour tout ce qui concerne la mise en gras, souligné, italique, … et aide à Julien.

Yannis : Forum.

Membres Présent

* Pierrick Libert
* Julien Singler
* Yannis Berrouag
* Alexis Gahon
* Hugo Meloni

la réunion du 24/01/12

Durant la réunion, nous avons pu voir les différentes tâches qui étaient finalisées et donc l’avancement du projet. La page d’accueil est finis, néanmoins, la réunion fut rapide car beaucoup de tâches étaient en cours et presque finalisées mais il fallait encore un peu de temps de développement.

Cependant, nous avons pu constater que le projet avançait correctement.

Taches

Alexis : framework JS + mise en place du CSS + porta IE 8 CSS.

Julien : Amélioration du framework PHP et finalisation de la page d’accueil.

Hugo : création de template LateX et portabilité IE 8.

Alexandre : Amélioration de l’éditeur + contenu de l’éditeur vers de l’XML.

Pierrick : Parseur Js pour tout ce qui concerne la mise en gras, souligné, italique, … et aide à Julien.

Yannis : Forum.

Membres Présent

* Julien Singler
* Alexandre Minette
* Yannis Berrouag
* Alexis Gahon
* Hugo Meloni
* Pierrick Libert

la réunion du 07/02/12

Le projet rencontre un gros problème, nous avons eu un problème de conception de notre base de données, nous avons oublié un élément au niveau des droits, nous devons reconcevoir la base de données. De plus, nous avons dû modifier le framework PHP avec l’ajout d’un moteur de template.

Par conséquent, le forum doit subir énormément de modification et doit être entièrement revu. De ce fait, aucune nouvelle tâche n’a été distribuée, si ce n’est la conception de la base de données.

Taches

Alexis : framework JS + mise en place du CSS + porta IE 8 CSS + conception BDD.

Julien : Amélioration du framework PHP et finalisation de la page d’accueil + conception BDD.

Hugo : création de template LateX et portabilité IE 8 + conception BDD.

Alexandre : Amélioration de l’éditeur + contenu de l’éditeur vers de l’XML + conception BDD.

Pierrick : Parseur JS pour tout ce qui concerne la mise en gras, souligné, italique, … et aide à Julien + conception BDD.

Yannis : Forum + conception BDD.

Membres Présent

* Julien Singler
* Alexandre Minette
* Yannis Berrouag
* Alexis Gahon
* Hugo Meloni
* Pierrick Libert

la réunion du 21/02/12

Lors de cette réunion, nous avons fait un debriefing sur tous ce qui a été réalisé depuis le début du projet. Pour l’éditeur, les blocs principaux (drag an drop), les blocs de style, la portabilité, le viewer d’images et une partie du CSS ont été réalisés. La connexion/inscription, l’écran de choix des templates, la gestion des utilisateurs, la création automatique et la quasi-totalité du site ont été réalisés. La gestion des droits et de topics, le post des messages et le design du forum sont quasiment finalisés. Les modèles de template pour les lettres de motivation et de CV ont été faits.

De plus, Hugo a été définis comme « électron libre », c’est-à-dire qu’il va naviguer entre les différentes parties afin d’aider les membres du groupe a réaliser leurs tâches.

Taches

Alexis : mise en place du CSS + porta IE 8 CSS.

Julien : Amélioration du framework PHP et gestion des groupes + début du backoffice.

Hugo : finition de template LateX et portabilité IE 8.

Alexandre : Amélioration de l’éditeur + contenu de l’éditeur vers de l’XML.

Pierrick : Début du backoffice avec Julien.

Yannis : Forum + backoffice du forum.

Membres Présent

* Julien Singler
* Alexandre Minette
* Alexis Gahon
* Hugo Meloni
* Libert Pierrick

la réunion du 06/03/12

Cette réunion a principalement servie à voir si nos objectifs pouvaient être atteints. C’était plus ou moins le cas.

Par conséquent, différentes tâches ont été réalisé, le listing des documents, une partie des deux backoffices, … Les différentes documentations ont, pour la plupart, été finalisées.

Taches

Alexis : mise en place du CSS + porta IE 8 CSS + référencement.

Julien : Amélioration du framework PHP et gestion des groupes + début du backoffice + référencement.

Hugo : finition de template LateX et portabilité IE 8.

Alexandre : Amélioration de l’éditeur + contenu de l’éditeur vers de l’XML.

Pierrick : Début du backoffice avec Julien.

Yannis : Forum + backoffice du forum.

Membres Présent

* Julien Singler
* Alexandre Minette
* Alexis Gahon
* Yannis Berrouag
* Hugo Meloni
* Libert Pierrick

la réunion du 20/03/12

Sachant qu’ils nous restent à peu près un mois de développement sur le sujet, nous avons commencé à voir comment nous pouvions préparer notre soutenance et comment nous pouvions finaliser au mieux notre projet.

De plus des fonctionnalités ont été terminé tels que le backoffice utilisateurs, le backoffice du forum, …

Taches

Alexis : mise en place du CSS + porta IE 8 CSS + référencement.

Julien : Amélioration du framework PHP et gestion des groupes + début du backoffice + référencement.

Hugo : finition de template LateX et portabilité IE 8.

Alexandre : Amélioration de l’éditeur + contenu de l’éditeur vers de l’XML.

Pierrick : Finalisation des documentations

Yannis : Forum + backoffice du forum.

Membres Présent

* Julien Singler
* Alexandre Minette
* Alexis Gahon
* Yannis Berrouag
* Hugo Meloni
* Libert Pierrick

la réunion du 03/04/12

Ceci est la dernière réunion avant le rendu du projet. Nous nous sommes mis d’accord pour finaliser l’ensemble du projet. Finition et linkage des différentes parties et compte rendu des fonctionnalités restantes. Distribution de nouvelles tâches, les membres du groupe savent ce qu’ils ont à faire.

Taches

Alexis : mise en place du CSS + porta IE 8 CSS + référencement.

Julien : Amélioration du framework PHP et gestion des groupes + début du backoffice + référencement.

Hugo : finition de template LateX et portabilité IE 8.

Alexandre : Amélioration de l’éditeur + contenu de l’éditeur vers de l’XML.

Pierrick : Finalisation des documentations + préparation de la soutenance.

Yannis : Forum + backoffice du forum.